|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **TOPLANTI TUTANAĞI**  **MINUTES OF MEETING** | | | |
| Tarih-Saat / Date-Hour | Yer / Place | Tutanak No / Record No | Hazırlayan / Recorder |
| 04.10.2020 | Online (Skype) | v01 | Miray Dönertaş |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Konu / Subject | | |
| Kickoff Meeting | | |
| Katılanlar / Participants | | |
| Erhan Demirok, Miray Dönertaş,  Ege Ertekin, İlksen Dilek Keskin,  Zeynep Işıklar,Melih Akıncı |  |  |
| Dağıtım / Distribution | | |
| Tüm proje ekibine (Github ile dağıtılmıştır) |  |  |

TOPLANTIDA GÖRÜŞÜLEN MADDELER

1. File sharing and comminication strategy (email and whatsapp)
2. What is the git hub and how can we use it?
3. Project name : Li-Ion Battery Management System
4. 18650 Li-Ion battery
5. Why do we use BMS and battery problems

Capacity of battery

State of charge

State of health

Reverse polarity

Cell balance

1. What is the STM32 and QT ?
2. Advantage of firware

|  |
| --- |
|  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Toplantıda Alınanİşlem Maddeleri /**  **Action Items** | **İşin Başlatıldığı Tarih/ Start Date** | **Sorumlu Kişi/ Actionee** | **Planlanan Tamamlanma Tarihi/ Planned Due Date** | **Tamamlanma Tarihi/**  **Completion Date** | **Durum/ Status** |
| **1** | Örnek iş paketleri excel tablosu ve kickoff meeting toplantı konu maddeleri paylaşılacak. | 04.10.2020 | Erhan Demirok | 05.10.2020 | 04.10.2020 | Tamamlandı |
| **2** | Proje için Github repository’nin açılması | 04.10.2020 | Ege | 06.10.2020 | 06.10.2020 | Tamamlandı |
| **3** | Örnek iş paketleri tablosu ve görev paylaşımı yapılacak. | 04.10.2020 | Miray | 08.10.2020 | 08.10.2020 | Tamamlandı |
| **4** | Tubitak başvuru formu inceleme | 04.10.2020 | Miray | 19.10.2020 |  |  |